Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и нефункциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО). ТЗ на разработку автоматизированной системы (АС) создаётся согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и содержит 10 обязательных разделов.

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы представлено ниже.

- Общие сведения.

а) Полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечение для исследования математических функций (Исследователь функций).

б) Наименование организации-заказчика: Факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарного-технологического института (филиала) ОГУ.

Разработчик: студентка 24ИСП-1 Туркова Алиса Евгеньевна.

в) Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технологии разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

г) Плановые сроки:

Начало работ – 10.02.2026

Окончание работ – 13.06.2026

- Цели и назначение создания автоматизированной системы.

а) Цели создания АС:

- Исследование математических функций путём автоматизации процессов вычисления, визуализации и анализа.

- Автоматизация вычислений – сокращение времени на расчёт значений функций и их характеристик (монотонность, чётность, экстремумы) за счёт применения численных методов.

- Визуализация результатов – обеспечение наглядного представления функций в виде двумерных графиков для упрощения восприятия их свойств и поведения.

- Повышение точности анализа – исключение ошибок ручных расчётов при исследовании функций и поиске их характерных точек.

- Характеристика объекта автоматизации.

Объектом автоматизации является деятельность пользователя по исследованию математических функций, включающая вычисление значений, анализ свойств и построение графиков.

В неавтоматизированном режиме исследование функций представляет собой трудоёмкий процесс, требующий значительных временных затрат на выполнение множества ручных вычислений с помощью калькулятора. При этом велика вероятность арифметических ошибок и потери точности, особенно при работе с малым шагом аргумента. Построение графика по точкам вручную даёт лишь приблизительное представление о поведении функции, а поиск экстремумов, корней и других характеристик затруднён без применения сложных численных методов. Всё это делает автоматизацию данной деятельности необходимой для повышения скорости и точности исследований.

- Требования к автоматизированной системе.

а) Требование к структуре АС в целом: система должна иметь модульную структуру, включающую модуль ввода и проверки выражений, вычислительный модуль, модуль визуализации и модуль пользовательского интерфейса;

б) Требования к функциям выполняемыми АС:

- Нахождение области определения функции

- Проверка на чётность/нечётность

- Поиск экстремумов,

- Определение периодичности

- Нахождение нулей функции

- Сохранение результатов в файлы.

- Выбор функции из списка предложенных;

- Построение графиков функций;

- Визуализация результатов анализа.

в) Требования к видам обеспечения АС:

- Требования к математическому обеспечению: использование численных методов для вычислений, синтаксического анализа выражений, поиска корней, экстремумов, вычисления производных и интегралов;

- Требования к информационному обеспечению: входными данными являются математические выражения и параметры расчёта, выходными данными - графики и таблицы значений;

- Требования к лингвистическому обеспечению: интерфейс на русском языке, ввод выражений в общепринятой математической нотации, сообщения об ошибках на русском языке;

- Требования к программному обеспечению: разработка на языке программирования высокого уровня С# в интегрированной среде разработки Visual Studio 2019, поддержка операционной системы (ОС) Windows, использование библиотек для визуализации, автономность работы без дополнительного программного обеспечения(ПО), пояснительная записка и текстовая документация оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word, схемы алгоритмов и графические материалы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ, диаграммы в Ramus.

- Требования к техническому обеспечению: персональный компьютер (ПК) с процессором от 1.5 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, монитор от 1024x768, свободное дисковое пространство от 50 МБ, наличие клавиатуры и мыши;

- Требования к организационному обеспечению: индивидуальное использование, наличие краткой инструкции пользователя, специального обучения не требуется;

г) Общие технические требования:

- Требования к численности и квалификации пользователей АС: один пользователь с базовыми навыками работы на ПК и знанием математики в объёме школьного курса;

- Требования к надёжности: корректная обработка ошибок ввода без аварийных завершений, выдача понятных сообщений об ошибках;

- Требования к эргономике и технической эстетике: интуитивно понятный интерфейс, чёткое отображение графиков, логичная группировка элементов управления, светлый фон рабочей области (белый), график функции — синий, координатные оси и сетка — черный/серый, шрифт - Arial или Tahoma.

- Требования к защите информации от несанкционированного доступа: не предъявляются в связи с отсутствием конфиденциальных данных, достаточно защиты на уровне операционной системы;

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки АС составлены согласно: ГОСТ Р59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» и представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы разработки АС

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| - Формирование требований к АС | 10.02.2026 – 17.02.2026 | Проведение анализа предметной области; определение целей и задач создания АС; сбор исходных данных; выявление основных функций, которые должна выполнять система; определение требований к составу и содержанию работ. |
| - Разработка требований к АС | 18.02.2026 – 25.02.2025 | Детализация функциональных требований; определение требований к структуре системы; разработка требований к видам обеспечения; формирование общих технических требований. |

Продолжение таблицы 1

| - Техническое задание | 26.02.2026 – 07.03.2026 | Создание ТЗ согласно ГОСТ 36.602-2020 |
| --- | --- | --- |
| - Эскизный проект | 08.03.2026 – 20.03.2026 | Разработка предварительных проектных решений; создание структуры программного обеспечения; выбор средств реализации; проектирование пользовательского интерфейса. |
| - Технический проект | 21.03.2026 – 17.05.2026 | Разработка архитектуры системы; создание и программная реализация алгоритмов работы всех модулей; разработка схем взаимодействия модулей; определение форматов входных и выходных данных; выбор и использования численных методов для реализации функций анализа. Написание исходного кода программы; отладка модулей; тестирование отдельных компонентов; |
| - Рабочая документация | 20.05.2026 – 02.06.2026 | Разработка руководства пользователя; подготовка пояснительной записки; создание документации по установке и настройке. |
| - Ввод в действие | 03.06.2026 – 13.06.2026 | Комплексное тестирование системы на ПК пользователя; исправление выявленных ошибок; проверка работоспособности всех функций обучения пользователей работы с АС; защита курсовой работы. |
| - Сопровождение | С 14.02.2026 | Поддержка работоспособности системы; исправление ошибок, выявленных в процессе эксплуатации; доработка функционала по необходимости; обновление документации. |

- Порядок разработки автоматизированной системы.

Разработка организуется как последовательное выполнение этапов: анализ требований, проектирование, кодирование, тестирование, внедрение. Работы выполняются студентом (разработчиком) под руководством преподавателя (руководителя проекта).

Для разработки необходимы:

- Задание на курсовую работу;

- Описание математических функций и методов их исследования;

- Требования к функциональности и интерфейсу;

- Сведения о среде разработки и языке программирования.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

а) Текущий контроль:

- Проверка соответствия разрабатываемой системы требованиям ТЗ;

- Контроль соблюдения сроков выполнения этапов.

б) Промежуточное тестирование:

- Проверка работоспособности отдельных модулей;

- Выявление и устранение ошибок на ранних стадиях.

в) Итоговая приёмка:

- Комплексное тестирование системы в целом;

- Проверка выполнения всех заявленных функций.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

а) Организационная подготовка:

- Ознакомление пользователя с функционалом системы;

- Подготовка рабочего места пользователя.

б) Информационная подготовка:

- Подготовка исходных данных для тестирования;

- Определение перечня функций для проверки.

в) Техническая подготовка:

- Проверка соответствия технических средств минимальным требованиям;

- Установка необходимого программного обеспечения.

г) Программная подготовка:

- Установка разработанного программного обеспечения;

- Первичная настройка системы.

д) Завершающий этап:

- Проведение опытной эксплуатации;

- Анализ результатов работы системы;

- Демонстрация работоспособности системы руководителю.

- Требования к документированию.

а) Состав документации:

- Пояснительная записка курсовой работы;

- Техническое задание на разработку АС;

- Листинги программного кода.

б) Содержание пояснительной записки:

- Введение с обоснованием актуальности;

- Аналитический обзор существующих решений;

- Описание проектных решений;

- Руководство пользователя;

- Заключение с выводами;

- Список использованных источников.

в) Требования к оформлению:

- Документация оформляется в соответствии с ГОСТ;

- Текст должен быть набран на компьютере, отпечатан на листах формата А4;

- Графические материалы должны быть четкими и наглядными.

- Источники разработки.

Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технологии разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026.

ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»

ГОСТ Р59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

СТО 02069024.101 – 2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления